东莞理工学院工会委员会办公室

莞工工办〔2016〕1号

关于2015年民生实事落实情况

及2016年民生实事征集意见情况的函

学校办公室：

2015年民生实事公布以后，校工会通过书面巡视和现场巡视等方式进行了三次巡视检查。2015年12月底，校工会通过各分工会向师生征集2016年民生实事意见和建议。有关情况如下：

一、2015年民生实事落实情况

至2015年12月31日，2015年民生实事的整体落实情况良好。具体情况如下：

1. 实施两校区学生宿舍空调安装工程：已完成线路改造和空调安装。

2. 教师村围墙的建设：已完成。

3. 教师村垃圾中转站：原来垃圾场所在地点已完成清理。但更换地点教师之间存在分歧，需进一步协调。

4.松山湖校区学生宿舍热水供应问题：财务处、后勤集团等相关人员组成的谈判团多次敦促深圳盈实公司支付欠缴的电费问题，该公司承诺会按要求缴交，但同时要求校方支付工程款和处理学生偷热水问题。谈判团要求该公司要无条件先缴交拖欠电费。2015年年底，该公司仍没有按要求缴交拖欠电费。

为了保障有效供应学生的热水使用，同时降低学生对热水问题的投诉，校方代表多次敦促该公司对相关设备进行整改，该公司也提出了两个方案，方案一由于承重问题被资产处否定；方案二是增加制热设备，因要增加电缆，涉及面大，需要在2016年经过综合评估解决。

5.足球场建设：体育馆旁边的7人足球场已经建设完成并投入使用。2016年经费下拔后，将会进行进一步细化完善。

6.校园慢跑系统：校园慢跑系统体育系与资产后勤管理处咨询过两次设计公司，建设慢跑校园系统真正完善起来，资金缺口较大。

7. 优化松山湖校区停车位管理：已增加临时停车位及固定停车位多个，同时开展警示和纠正校园机动车乱停乱放工作。

8. 改造教师生活区用电系统：已按供电局要求完成看门狗的安装和配电房安健环配置。但电房内的柴油发电机还没有维修，教师村没有应急保障电源。柴油发电机的维修责任由教师村业委会协调。

具体情况详见附件1。

二、2016年民生实事征集情况

至2016年1月8日，校工会通过各分工会共征集到民生实事意见和建议47条，其中包含有价值的意见，其它大部分涉及到改进人事管理、财务、教学、资产管理工作的内容。详情见附表2。

1. 关于2016年民生实事工作的意见和建议

1、校办牵头，有关职能部门会商，学校行政提出初步的民生实事方案，校工会进一步征求教职工意见和建议。根据意见调整修改后报学校尽快决定实施。

2、经校工会委员、部分专门委员会委员商议，建议下述事项作为2016年民生实事：

——和电信部门沟通，改善松山湖校区西部临近教师村东部区域的电信信号。

——教师村内部分小路的拓宽规划与施工。教师村喷泉区域改造。

——改进教工工作餐服务和管理，提高教工工作餐的标准。

——整体规划和分步实施，莞城校区教工宿舍加装电梯。

——和管委会沟通，规划建幼儿园。

——教师公寓停车场加盖顶棚。

——教职工体检，每两年一次改为一年一次。

1. 其它属于具体工作改进方面的意见和建议，由工会负责，以学校办公室名义转发到有关职能部门。职能部门对相关工作进一步改进或作出解释，工会将职能部门的处理意见向提议人反馈。

附件:

1、2015年民生实事进展及落实情况汇总表

2、2016年民生实事征集情况汇总表

校工会委员会

2016年1月14日